

**Projekt**

**„REDUKCJA PODSZYTÓW I PODROSTÓW   
KLONU JESIONOLISTNEGO NA TERENIE   
REZERWATU KĘPA BAZAROWA - ETAP II”  
o wartości 40.932,00 zł  
został zrealizowany w roku 2021  
przy wsparciu finansowym   
WFOŚIGW w Toruniu**



**Wojewódzki Fundusz**

**Ochrony Środowiska**

**i Gospodarki Wodnej**

**w Toruniu**

**OPIS ZADANIA**

**„Redukcja podszytów i podrostów klonu jesionolistnego na terenie rezerwatu Kępa Bazarowa w Toruniu-etap II.”**

Przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości 40.932,00 zł, w okresie od 15.10-13.11.2021r. w Rezerwacie Kępa Bazarowa wykonano następujące prace:

* wycinkę podszytów i podrostów klonu jesionolistnego i układanie ich w stosy - 3,00 ha;
* zrywka pozyskanego materiału po istniejących szlakach– 288,00 mp;
* zrębkowanie pozyskanego materiału - 288,00 mp;
* rozrzucanie zrębek równomiernie na całej powierzchni- 288,00 mp.

Całkowita wartość zadania wyniosła 40.932,00 zł.